	[image: image1.png]



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP: 37.430-000



TERMO DE RETIFICAÇÃO DE ITENS DO EDITAL Nº 00048/2021 – TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2021
Em 04/05/2021
Onde se lê:
8.1.- Deverá apresentar uma Carta de Resumo da Proposta, contendo o valor global proposto para execução dos serviços objeto da licitação, datada no dia de entrega da proposta, expresso em moeda nacional- Real, em algarismo e por extenso, contendo: 

a)- Prazo de validade da proposta mínima de 120 (cento e vinte) dias; 

b)-Prazo de Execução das obras, conforme cronograma físico- financeiro: 240 (duzentos e quarenta) dias;

c)- Prazo de Vigência Contratual: 240 (duzentos e quarenta) dias

15.3 - O prazo de execução dos serviços será de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir da data de assinatura da Ordem de Serviços. 

15.3.1- O prazo de vigência do contrato, oriundo desta licitação, será de 240 (duzentos e quarenta) dias contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado através de termo aditivo nos termos da Lei n° 8.66/93 e suas alterações.

5.1- O presente CONTRATO terá sua vigência por 240 (duzentos e quarenta) dias a partir da assinatura. O prazo de execução dos serviços será de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos a partir da assinatura e recebimento da Ordem de Serviços
Leia-se: 
8.1.- Deverá apresentar uma Carta de Resumo da Proposta, contendo o valor global proposto para execução dos serviços objeto da licitação, datada no dia de entrega da proposta, expresso em moeda nacional- Real, em algarismo e por extenso, contendo: 

a)- Prazo de validade da proposta mínima de 120 (cento e vinte) dias; 

b)-Prazo de Execução das obras, conforme cronograma físico- financeiro: 300 (trezentos) dias;

c)- Prazo de Vigência Contratual: 300 (trezentos) dias

15.3 - O prazo de execução dos serviços será de 300 (trezentos) dias, contados a partir da data de assinatura da Ordem de Serviços. 

15.3.1- O prazo de vigência do contrato, oriundo desta licitação, será de 300 (trezentos) dias contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado através de termo aditivo nos termos da Lei n° 8.66/93 e suas alterações.

5.1- O presente CONTRATO terá sua vigência por 300 (trezentos) dias a partir da assinatura. O prazo de execução dos serviços será de 300 (trezentos) dias corridos a partir da assinatura e recebimento da Ordem de Serviços
Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no Edital e Minuta do Contrato.

Conceição do Rio Verde, 04 de maio de 2021.

Maurílio Tadeu Nogueira Martins
Engenheiro Civil
Praça Prefeito Edward Carneiro, 11 – Centro – 37.430-000

Tel.: (35) 3335-1013 Fax: (35) 3335-1767

e-mail: prefeituracrv@starweb.com.br home page: www.conceicaodorioverde.mg.gov.br 


[image: image1.png]